校级大学生科研立项

申报书

面向校园场景的多目标跟踪算法研究

—— 基于改进 ByteTrack 的密集人群跟踪方法

| 项目负责人： | 周 宁 |
| --- | --- |
| 指导教师： | 吴海燕 副教授 |
| 所在学院： | 计算机学院 |
| 申请经费： | 1.00 万元 |
| 研究周期： | 12 个月 |

一、立项依据

校园食堂、教学楼出入口等场景存在典型的密集人群跟踪需求，可用于人流统计、异常行为预警与疫情防控。但通用多目标跟踪算法在遮挡频繁、目标尺度差异大的场景下 ID Switch 率显著上升，难以直接落地。

检索相关文献 168 篇，精读 62 篇。研究集中在检测-跟踪联合优化、外观特征重识别与轨迹预测三个方向，其中「遮挡后的 ID 恢复」是公认难点。

图 1　文献主题分布

1.1 现有方法的不足

ByteTrack 的核心思路是把检测框按置信度分为高低两组，高分组用于建立轨迹，低分组用于补充匹配，从而在遮挡时保留轨迹连续性。这一设计在 MOT17 上取得了很好的效果，但它在校园密集人群场景下有两点不适应。

第一，它几乎完全依赖 IoU 做匹配。当人群密度高、目标相互遮挡时，相邻两帧的 IoU 可能因为检测框抖动而急剧下降，导致轨迹断裂。虽然 ByteTrack 引入了低分框补充，但补充的依据仍是 IoU，本质上没有引入外观信息来兜底。

第二，它对丢失轨迹的处理过于激进。轨迹连续若干帧未匹配即被删除，而校园场景中目标被立柱、人群遮挡十几帧是常态，删除后重新出现会被分配新 ID，直接导致 ID Switch 上升。

BoT-SORT 通过引入相机运动补偿与 ReID 特征部分缓解了第一个问题，但 ReID 分支带来的计算开销在边缘设备上难以承受，而本项目的目标平台正是校园现有的边缘盒子。

1.2 本项目的技术判断

综合三条路线的现状，本项目的判断是：在校园场景里，真正的瓶颈不是检测精度，而是「遮挡后的身份连续性」。检测器在 MOT17 上的 mAP 已经足够高，校园场景的光照与视角又比公开数据集友好，检测环节的边际收益很小。但一旦目标被立柱或人群遮挡十几帧，现有方法几乎必然丢失身份，重新出现时被当成新目标，ID Switch 直接翻倍。

因此本项目不去动检测器，只在关联环节做两件事：一是把匹配依据从纯 IoU 扩展为「IoU + 轻量外观特征」，二是把轨迹的删除策略从「连续 N 帧未匹配即删」改为「置信度衰减 + 延迟删除」。这两个改动的共同点是成本低——不需要额外训练大模型，也不需要 GPU 加速，适合部署在校园现有的边缘盒子上。

1.3 与已有工作的区别

需要说明本项目与 BoT-SORT 的区别，否则容易被认为只是「换个名字」。BoT-SORT 引入的是完整的 ReID 网络，特征维度 2048，单帧推理开销约 18 ms，在服务器上无所谓，在边缘盒子上就吃掉了一半预算。本项目用的是轻量外观分支，特征维度 128，开销约 3 ms，精度损失在 2 个百分点以内——这是明确的取舍，不是降级凑数。

另一处区别在轨迹管理。BoT-SORT 沿用「连续 N 帧未匹配即删」的策略，本项目改为置信度衰减：轨迹不立即删除，而是按未匹配帧数逐帧降低置信度，低于阈值才删。这样在被遮挡 10—20 帧的场景下，轨迹能保留下来，重新出现时直接续上，ID Switch 明显下降。

二、研究方案

在 ByteTrack 基础上引入两项改进：一是用轻量级外观特征分支替代纯 IoU 匹配，缓解遮挡后的 ID 跳变；二是设计轨迹置信度衰减机制，对长时间丢失的目标延迟删除而非立即丢弃。技术路线如下：

图 2　技术路线图

评价指标采用 MOTA、IDF1 与 ID Switch 三项，在 MOT17 与自建校园数据集上与 ByteTrack、BoT-SORT 两个基线对比。

2.1 数据集与标注方案

自建数据集取自本校三个食堂出入口与两栋教学楼门厅，覆盖早中晚三个时段、晴天与雨天两种光照条件。采用半自动标注：先用现成模型预标注，再人工修正，平均每帧修正耗时约 40 秒，5000 帧总计约 55 小时。

标注规范参照 MOT Challenge 标准，保留 VISIBILITY 与 CLASS 两个附加字段，以便后续做遮挡程度分层分析。数据集将在结题后开源，供校内其他项目复用。

2.2 实验设计与评价口径

实验分为三组。第一组在 MOT17 公开数据集上跑基线，确认改进不损害通用性能；第二组在自建校园数据集上做主实验，对比 ByteTrack、BoT-SORT 与本方法；第三组做遮挡分层分析，按 VISIBILITY 字段把目标分为「完全可见 / 部分遮挡 / 严重遮挡」三层，分别统计 ID Switch，用来定位改进究竟在哪种条件下起作用。

评价口径遵循 MOT Challenge 官方脚本，不自行修改指标定义。需要说明的是，MOTA 对 ID Switch 不敏感，因此在校园场景下 IDF1 更能反映实际可用性，本项目以 IDF1 为主指标、MOTA 为辅助指标。

推理速度在 RK3588 开发板上实测，输入分辨率 1080p，批大小为 1。若单帧耗时超过 40 ms（25 FPS 的实时门槛），则触发模型剪枝方案，把外观特征分支的通道数减半。这一降级路径在立项时即写入方案，避免后期返工。

还有一个容易被忽略的工程细节：相机运动补偿。校园监控摄像头多数固定在墙面，但少数装在云台上会缓慢转动，这会让静止目标的检测框整体偏移，被误判为新目标。处理方式是对相邻帧做全局运动估计，把匹配前的检测框全部补偿回同一坐标系。这一步不复杂，但不做的话ID Switch 会莫名其妙地高，而且很难定位原因。

三、进度安排

图 3　项目进度甘特图

八个任务的时间安排考虑了两个现实约束：一是学校的 GPU 资源需要排队申请，二是数据集标注需要招募人手。因此把「基线复现」安排在学期初（资源充足），把「数据集标注」安排在寒暑假（人手充足）。

第 6 个月的中期检查是硬节点，届时需提交三项材料：基线算法在 MOT17 上的复现结果（需与论文报告值差距在 1 个点内）、自建数据集的统计报告（含类别分布与遮挡分层）、改进方案的初步验证数据（至少完成一组消融）。

四、预期成果

表 1　预期成果的内容与考核指标

| 成果类型 | 内容 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 学术论文 | 中文核心期刊或会议论文 1 篇 | 投稿或录用 |
| 软件成果 | 跟踪算法开源代码库 | GitHub 公开 |
| 数据集 | 校园密集人群跟踪数据集 | 标注 5000 帧 |
| 学科竞赛 | 参加省级以上相关竞赛 | 获省级奖项 |

关于成果形式，需要说清楚两件事。第一，论文以「投稿」为最低标准、「录用」为目标标准，若最终未能录用，以开源代码库与数据集作为主要成果交付。第二，代码库需包含完整的训练脚本、评测脚本与预训练权重，确保他人能复现报告中的数字，而不只是「能跑起来」。

数据集的开源需要先完成脱敏——原始视频包含学生面部，发布前需对所有人脸做模糊处理，并只保留标注文件与模糊后的视频。这一环节已纳入进度安排（第 10 个月），不作为结题后的补充工作。

五、经费预算

图 4　经费预算结构

表 2　经费预算科目、金额与用途

| 科目 | 金额（元） | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 设备费 | 5,200 | GPU 服务器租用、摄像设备 |
| 材料费 | 1,600 | 存储硬盘、线材耗材 |
| 差旅费 | 1,800 | 参加学术会议 1 次 |
| 出版费 | 1,400 | 论文版面费 |
| 合计 | 10,000 | — |

六、研究基础与条件保障

本项目不是从零开始。大二下学期我在吴海燕老师课题组做过一个学期的科研训练，任务是复现一个公开的多目标跟踪基线。那次复现做得很不顺利：论文里写的超参数和开源代码不一致，我花了三周才把指标对齐。但也正是这三周，让我把检测、匹配、轨迹管理这条链路的每一环都拆开看过一遍。

目前已经完成的预实验有三项。一是在 MOT17 上复现了 ByteTrack 与 OC-SORT 两个基线，记录了两者在拥挤场景下的ID Switch 差异；二是做了一组消融，确认外观特征在低帧率下贡献显著下降；三是搭好了评测脚本，能自动输出 MOTA、IDF1、ID Switch 与 HOTA 四项指标。

表 3　研究条件的现有情况与满足度评级

| 条件 | 现有情况 | 满足度 |
| --- | --- | --- |
| 算力 | 课题组 GPU 服务器（A100 40G ×2），按项目排期使用 | 满足 |
| 数据 | MOT17 / MOT20 / DanceTrack 公开数据集；校园监控录像（已获授权，脱敏后使用） | 满足 |
| 代码基础 | 已有复现的 ByteTrack 代码与自建评测脚本 | 满足 |
| 指导 | 吴海燕老师长期从事视频目标跟踪研究，近三年发表相关论文 6 篇 | 满足 |
| 标注 | 校园数据需人工标注，使用 DarkLabel 半自动预标注 + 人工校对 | 基本满足，工作量偏大 |

标注是最大的隐性成本。我的估算是一分钟视频约需 25 分钟人工校对，计划标注 40 分钟校园片段，合计约 17 小时，由我和同组 2 名同学分摊，安排在寒假完成。为控制质量，我会先标 5 分钟作为一致性检验，两人交叉标注后计算 IoU 一致性，达标再继续。

七、风险预判与应对

科研项目写风险，容易变成写套话。我只写真正可能让项目失败的四条，并给出止损线。

表 4　主要风险的触发信号、影响与止损措施

| 风险 | 触发信号 | 影响 | 应对与止损 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改进方法在公开基准上无效 | 在 MOT17 上连续两版改进的 HOTA 均低于基线 | 核心创新点不成立 | 转向分析型贡献：给出失效条件的系统实验与解释，仍可形成合格结题报告 |
| 校园数据域差异过大 | 在校园数据上指标较公开数据集下降超过 15 个百分点 | 结论无法外推 | 增加域适应模块；若仍不达标，明确写入局限性，不夸大适用范围 |
| 标注进度延误 | 寒假结束标注完成率低于 60% | 实验不充分 | 缩减至 20 分钟核心片段，优先保证主实验完整 |
| 算力排期冲突 | 关键实验前一周仍无法获得 GPU 时段 | 实验延期 | 改用小分辨率 + 单卡训练，牺牲部分精度换进度 |

四条里我最担心第一条。多目标跟踪这个方向已经被做得非常充分，想在一个学期里做出稳定提升不容易。所以我的策略是「先把失败条件测清楚」——如果改进在什么情况下有效、什么情况下失效能说清楚，这本身就是有价值的结论，而不是非要凑一个更高的数字。

另外我会坚持一条自我约束：所有实验在同一套评测脚本下跑，不为了好看换指标口径；所有随机种子固定并记录；负结果也写进报告。这条约束是我在复现基线那次踩坑后定下的——当时因为换了评测设置，白高兴了一周。

八、参考文献

文献检索说明：检索式以 multi-object tracking、data association、occlusion recovery 三组主题词组合，检得 168 篇，精读 62 篇。第 1、2、5、6 篇是关联环节的四条主要技术路线（纯 IoU、IoU + 相机补偿、强特征重识别、观测中心化），第 4 篇是 DeepSORT 的原始出处，第 3 篇给出评测基准与标注口径，第 7 篇是 MOTA / IDF1 指标的定义来源，第 8 篇用于确认边缘盒子接入既有监控系统的合规边界。正文中凡提到「已有工作」均指以上文献，不作泛称。

[1] Zhang Y, Sun P, Jiang Y, et al. ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box[C]. Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022: 1-21.

[2] Aharon N, Orfaig R, Bobrovsky B Z. BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking[J]. arXiv preprint arXiv:2206.14651, 2022.

[3] Milan A, Leal-Taixé L, Reid I, et al. MOT16: A Benchmark for Multi-Object Tracking[J]. arXiv preprint arXiv:1603.00831, 2016.

[4] Wojke N, Bewley A, Paulus D. Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric[C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2017: 3645-3649.

[5] Du Y, Zhao Z, Song Y, et al. StrongSORT: Make DeepSORT Great Again[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 25: 8725-8737.

[6] Cao J, Pang J, Weng X, et al. Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for Robust Multi-Object Tracking[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023: 9686-9696.

[7] Bernardin K, Stiefelhagen R. Evaluating Multiple Object Tracking Performance: The CLEAR MOT Metrics[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2008, 2008: 246309.

[8] 全国安全防范报警系统标准化技术委员会. 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求：GB/T 31488—2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

九、审核意见

指导教师意见

签字：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期： 年 月 日

学院审核意见

签字：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期： 年 月 日

学校评审意见

签字：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期： 年 月 日